迭代评估报告

评估日期：2026.07.24

| 组号 | 13 | 项目名称 | 英语口语学习助手 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 技术原型迭代 | 实际起止日期 | 2026.07.14 - 2026.07.24 |
| 任务达成情况： 总体实现：完成从界面原型向可运行技术原型的迭代。前端采用 React + Vite + Ant Design，后端采用 Spring Boot、Spring Data JPA、Spring Security、JWT 与 MySQL；路由、服务层、接口契约和异常处理已形成协作基础。 核心学习功能：词汇、语法、首页和个人学习相关页面及后端接口已持续实现。词汇和语法练习已接入 FSRS 复习编排，使用用户进度表记录难度、稳定性、间隔、到期时间等状态，并提供到期复习接口。 口语原型：已形成场景查询、创建会话、浏览器录音上传、音频存档、会话与历史查询、反馈展示和回放入口的原型链路；前端已实现录音式会话与反馈页面。后端已接入讯飞 ASR、发音评测和 TTS 服务，其中 TTS 已升级为超拟人语音合成，并支持保存 Agent 回复音频。 Agent 接口预留：已保留 SpeakingAgentClient 对话接口，统一接收场景、历史对话、用户最新转写和轮次，返回对话回复与即时提示；同时补充了 LLM Agent 的输入输出、提示词组织和失败兜底设计，为后续接入智能对话能力做好准备。 交付与协作：补充并维护 Vision、架构、接口契约、实体规约、FSRS 接入及口语前后端设计等文档；本轮以特性分支、Pull Request 和合并 main 的方式推进开发，仓库提交记录覆盖 7 月 14—23 日的主要迭代。 |  |  |  |
| 质量情况： 代码与接口核对：结合接口契约、前端 contracts 和后端控制器/服务实现核对认证、词汇、语法、口语会话等数据结构；口语接口已覆盖场景、会话、录音消息、历史与反馈查询，Agent 回复文本与音频地址可随消息一并保存和返回。 自动化测试：在当前 main 代码上执行 npm run test:run，前端 7 个测试文件、30 项单元/页面测试全部通过；执行 mvn test，后端 98 项测试全部通过，覆盖认证权限、词汇与语法练习/复习、口语服务和控制器等。 口语测试：已为口语模块编写单元/页面与端到端测试用例，覆盖场景进入、录音、反馈回放、移动端、无障碍和视觉快照等核心交互。 结论：词汇、语法、认证和基础学习流程已具备可验证的技术原型质量；口语模块已形成录音、转写、评测、语音播放与对话回复的技术原型链路，后续继续完善反馈持久化与交互体验。 |  |  |  |
| 问题、变更和返工： 原 TTS 的语音自然度与表现力不足，已改用讯飞超拟人语音合成 API。后端已按新接口协议生成和接收音频，并将 Agent 回复音频保存后返回前端播放。 对话 Agent 已完成接口预留和接入设计；后续将根据场景、历史对话与用户发言生成更有针对性的回复和即时提示，并持续优化反馈质量。 当前 ARS 是以句子为粒度经过HTTPS传到后端再请求外部API，速度较慢，后续口语更换为web socket以词为粒度传输。 |  |  |  |
| 经验和教训： 迭代方式：相比上一次以静态页面原型为主，本轮先明确接口和数据结构，再以可替换的服务接口接通前后端，能够先验证学习流程和页面交互。 风险控制：语音转写、发音评测、语音合成和对话 Agent 均通过独立服务接口接入，使主流程能够与具体服务实现解耦，便于后续迭代优化。 协作规范：继续执行开发前 pull、特性分支开发、通过 PR 合并 main 和同步 docs 的做法。接口字段、实体约束和错误语义应在改动时同步维护，减少前后端并行开发的返工。 交付准备：演示前应确认前后端服务、数据库、音频文件路径和页面流程，以稳定呈现技术原型。 |  |  |  |